深圳会展中心管理有限责任公司

询比价采购文件

项目名称：深圳会展中心5号馆北侧办公室

维修改造项目

深圳会展中心管理有限责任公司

2022年1月

- 单位名称：深圳会展中心管理有限责任公司（以下简称“采购人”）

- 单位地址：深圳市福田区福华三路

- 项目名称：深圳会展中心5号馆北侧办公室维修改造项目

- 项目概况：

- 为了改善员工办公环境，拟对会展中心5号馆北侧1、2号门各一个房间进行维修改造，项目具体工程内容及要求见本通知书第八项。

- 实施地点：深圳会展中心

- 文件获取方式：深圳会展中心官网（www.szcec.com）下载。有意向参与本项目的参加单位，须将完整填写并加盖单位公章后的报名回函（或其扫描件）发送至采购人或邮箱并致电确认。逾期报名的（以电子邮件或传真送达时间为准）将不予接受。

- 投标文件送交及开标时间

- 报名截止时间：2022年01月25日12点止

- 投标文件递交截止时间（投标截止时间）：2022年01月26日17时整。

- 投标文件递交地址：深圳市福田区深圳会展中心7号馆2号门7202-B。

- 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

- 开标时间：2022年01月27日15时。

- 采购人名称：深圳会展中心管理有限责任公司

联系地址：深圳市福田区福华三路深圳会展中心

联系人：黄先生

电话：0755-82848822

邮箱：cghyz@chtf.com

- 项目要求及数量

| - 商务需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 需求说明 | 偏离选项 |
| 1 | 资格要求 |  | - 参加单位必须是在中华人民共和国境内注册且合法运作的企业，在法律和财务上独立。（提供企业营业执照扫描件，并加盖参加单位公章。） - 参加单位必须无未改正的经营异常信息、无严重违法失信记录。(提供国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn)公示的企业基础信息、经营异常信息、严重违法失信记录等信息查询页面打印件，并加盖参加单位公章。） - 参加单位需有装饰装修或维修类项目经验（须提供业绩合同证明资料并加盖参加单位公章）。 - 本项目不接受联合体投标，严禁转包或非法分包。 | 不可偏离 |
| 2 | 报价要求 |  | - 报价以人民币为结算币种，报价应包含单价和总价。 - 报价不得出现可选择性的报价,含有备选方案的报价将导致废标。 - 报价包括但不限于材料费、人工费、措施费及增值税等完成本项目所需的全部费用。（如：主材、设备、运输、装卸、安装、施工、调试、保险、安全措施、人工、管理、增值税等）。 - 本项目承包方式为总价包干，因中选单位施工或管理原因导致的返工等问题，均由中选单位自行承担，采购人不再支付其他任何费用。 | 不可偏离 |
| 3 | 控制金额 |  | 本项目控制金额为人民币7.17万元（含税），报价高于上述控制金额的，参加单位的响应文件视同无效。 | 不可偏离 |
| 4 | 付款要求 |  | - 本项目施工完毕且验收合格后，一次性支付合同总金额的97%。 - 合同总金额的3%款项留作质保金，待质保期满、无质量和遗留问题，且完成罚金、违约金等清算后，一次性支付剩余款项（不计利息）。 - 详细付款事宜以合同条款为准。 | 不可偏离 |
| 5 | - 工期/服务期 |  | - 合同签订之日起25日历天。 | 不可偏离 |
| 6 | - 质保期/服务承诺 |  | - 项目质量保证期为两年。 | 不可偏离 |
| 7 | 是否接受 联合体投标 |  | R不接受 □接受，应满足下列要求： |  |
| 8 | 现场踏勘 |  | - £不组织。有需要的参加单位可征得采购人同意后自行踏勘。 - R组织，踏勘要求： - 采购人定于2022年01月25日15:00邀请参加单位人员踏勘现场并讲解需求。参加单位应在踏勘前指派符合疫情防控要求的人员参加由采购人组织的现场踏勘工作。 - 参加单位须持《现场考察证明》（格式见附件）参加现场踏勘，并在完成现场踏勘后交由采购人管理人员签字确认，并附于投标文件中。参加单位应自行承担不参与现场踏勘带来的一切后果。 - 鉴于疫情防控要求，参加单位须至少提前一天与采购人联系人预约，并按要求备案本单位指定现场踏勘人员信息。否则，将可能导致参加单位不能进入涉深圳会展中心管控区域的现场踏勘的不利后果。参加单位必须保证所预约备案的现场踏勘人员严格符合政府主管部门及采购人防疫要求，否则由此带来的一切问题均由参加单位负责，且采购人有权拒绝未预约备案人员参加本项目现场踏勘活动。 - 踏勘联系人：赵工，联系电话：0755-82848670。集合地点：会会展中心北二门 - 特别说明：若现场考察与本项目招标（采购）文件载明的要求不一致时，以本项目招标（采购）文件中的要求为准。 | 可偏离 |
| （二） 技术需求 |  |  |  |  |
| 序号 | 需求名称 | 需求说明 |  | 偏离选项 |
|  | 工程位置 | - 本项目涉及的范围为深圳会展中心5号馆北侧1、2号门。 |  | 不可偏离 |
|  | 工程概述 | 本项目为办公室改造项目，需将原有房间大理石拆除、破旧门拆除、墙面水泥抹灰、门洞开启、天花吊顶、油漆、墙面油漆、不锈钢门制作安装等。 |  | 不可偏离 |
|  | 施工要求 | - 拆除原有墙面大理石及龙骨，拆除原有破损的木门，保护拆除原有管道井门。 - 新开混凝土门洞，尺寸为1000*2500MM，并做好门洞外百叶收口。 - 封堵原有门洞，并将原有门进行固定封死。 - 墙面水泥抹灰、地脚线安装，采用1:3水泥砂浆进行，待墙面干燥后进行腻子抹灰和涂料粉刷。 - 天花吊顶，需按照原有喷淋等设施的标高进行，不得改变喷淋等设施的高度。天花采用8MM硅酸钙板，龙骨需采用加厚龙骨，预留检修孔洞，硅酸钙板安装完毕再进行天花腻子批灰、涂料滚刷、灯具安装。 - 制作安装不锈钢门4套，其中1套为房间大门，其余三套为卫生门，材质为304#不锈钢材质，材质厚度不低于1.2MM。 - 两个房间共安装两台5P天花冷暖空调机，空调主机安装位置为地下室。 - 施工垃圾须及时自行清除，不得乱堆乱放。 - 参加单位拟安排的特种作业人员（按相关法律法规和规章制度有持证或资格准入要求的），必须具备其相应的特种作业证件，且实际进场人员的资格等级及人员规模不得低于该项目响应文件中的承诺内容）。 - 参加单位须根据施工现场的实际情况，制定并提交切实可行的施工组织方案和施工计划，以及针对紧急情况或意外事故的应急预案。 - 参加单位应对现场施工作业人员的安全负全部责任，采取切实有效的安全措施、设置安全可靠的防护设施，以确保现场人员人身及采购人财产安全，并自觉杜绝所有违章违规及无防护措施的危险作业行为。 - 参加单位应承诺严格按照安全规程安排施工作业，进入工作现场的施工人员须遵守现场及深圳会展中心的相关规章制度，采购人有权制止现场违规或存在安全隐患的作业现象。 |  | 不可偏离 |
|  | 验收要求 | - 工程全部完工后，中选单位应及时提出验收申请，经采购人组织相关部门进行现场验收。 - 根据国家或工程属地行业相关规范和标准进行验收。 |  | 不可偏离 |
|  | 工程质保服务承诺 | - 参加单位须提供《质量保修服务承诺书》包括但不限于质保期年限承诺、质保期内及期满后出现质量问题的服务承诺等内容。 - 前款为最低质保期要求，最终以《质量保修服务承诺书》提交的质保年限承诺为准。 |  | 不可偏离 |

项目工程量

| 序号 | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原有墙面石材拆除 |  | 1、龙骨及饰面种类:将原有墙面石材龙骨进行拆除。 2、运输车型:满足深圳市政府相关部门对环保车辆的要求。 3、包含弃土场受纳处置费。 4、运距:暂按15km计。 |  | m2 | 78.00 |
| 2 | 原有旧门拆除 |  | 1、拆除原有旧门。 2、运输车型:满足深圳市政府相关部门对环保车辆的要求。 3、包含弃土场受纳处置费。 4、运距:暂按15km计。 |  | 樘 | 3 |
| 3 | 门洞封堵 |  | 1、砖砌。 |  | m3 | 2.70 |
| 4 | 墙面水泥批灰 | 1、1:3水泥砂浆进行墙面抹灰找平，厚度20mm，批三遍环保腻子找平，滚3遍多乐士儿童漆。 |  |  | m2 | 78.00 |
| 5 | 门洞开启 | 1、混凝土墙开启1100mm*2600mm大门洞，混凝土墙厚度200mm。 2、运输车型:满足深圳市政府相关部门对环保车辆的要求。 3、包含弃土场受纳处置费。 4、运距:暂按15km计。 |  |  | 个 | 1 |
| 6 | 踢脚线 | 1、瓷砖地脚线100高。 |  |  | m | 28.00 |
| 7 | 不锈钢门 | 1、尺寸:800mm×2200mm。 2、门框库宽度为250mm，采用304#不锈钢材质，厚度不小于1.2mm。 |  |  | 樘 | 3 |
| 8 | 不锈钢门 | 1、尺寸:1000mm×2500mm。 2、门框库宽度为250mm，采用304#不锈钢材质，厚度不小于1.2mm。 |  |  | 樘 | 1 |
| 9 | 墙面腻子批灰 | 1、批环保腻子3遍并找平打磨。 |  |  | m2 | 150.00 |
| 10 | 空调器 | 1、5匹吸顶冷暖空调，品牌为格力配空调管道20米，三相电源线20米，空开一个。 |  |  | 台 | 2 |
| 11 | 吊顶天棚 | 1、采用轻钢龙骨吊顶，镀锌龙骨和8mmg硅酸钙板吊顶，批三遍环保腻子，滚3遍多乐士儿童漆。 |  |  | m2 | 55.00 |
| 12 | 灯具 | 1、18WLED方孔照明灯具，飞利浦或欧普照明。 |  |  | 套 | 12 |

九、流程

- 评标小组推选组长；

- 响应文件的完整性检验和参加单位基本情况的符合性审查；

- 商务及技术需求响应性评定；

- 本项目采购候选供应商的确定及“中选通知书”的出具。

十、评审办法

首先对各参加单位进行符合性审查。对通过符合性审查的单位，采用最低价法进行评审。

- 符合性检查

| 评议项目 | 评议标准 |
| --- | --- |
| 响应文件 | 参加单位提交的响应文件是否按要求编制目录、密封及标注。 |
| 资格证明文件 | 是否提供以下证明文件： - 参加单位必须是在中华人民共和国境内注册且合法运作的企业，在法律和财务上独立。（提供企业营业执照扫描件，并加盖参加单位公章。） - 参加单位必须无未改正的经营异常信息、无严重违法失信记录。(提供国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn)公示的企业基础信息、经营异常信息、严重违法失信记录等信息查询页面打印件，并加盖参加单位公章。） - 参加单位需有装饰装修或维修类项目经验（须提供业绩合同证明资料并加盖参加单位公章）。 - 本项目不接受联合体投标，严禁转包或非法分包。 |
| 控制金额 | 总金额是否超过人民币7.17万元（含税）。 |

- 价格评议

| 评议内容 | 评议标准及权重 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格评议 | 100 | 根据通过符合性检查的各参加单位的报价进行比较，报价价格最优得分最高。 |

- 参加单位参评时应递交的报价清单和响应文件

响应文件及相关资料应包含但不仅限于以下内容：

- 企业营业执照副本复印件（加盖参加单位公章）；

- 有无经营异常、严重违法失信等信息查询结果或相关承诺书；

- 工程施工/服务方案；

- 分项报价及总报价单；

- 现场考察证明（如有）。

- 联系人：赵工 电话：0755-82848670

- 采购结果

本项目采购结果的知会方式, 以深圳会展中心的“中选通知书”为准；未得到确认的, 敬请谅解。

深圳会展中心管理有限责任公司

2022年1月  日

- 附件1：考察证明

现场考察证明

乙方（                            ）：

已于    年  月  日参加了采购人（深圳会展中心管理有限责任公司）关于XXXXXXXXXXXXXXX项目的现场考察，详细听取了采购人的讲解和要求，已经知晓采购人本次项目的所有内容以及技术/服务要求等。

采购人管理人员签字：

日期：

- 附件4：报价一览表（工程）

报价一览表（工程）

工程名称：                     ____________________   __

币种：人民币         税率：         %           单位：元

| 序号 | 分项项目名称 | 工期 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 小计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

  - 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

  - 请注意正确填写“工期”，以确保报价单工期与工期响应文件的一致性。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

参加单位（盖章）：

报价日期：_______年____月____日

附件5：法定代表人证明书

法定代表人证明书

参加单位名称：

参加单位地址：

营业执照号码：                      ，经济性质：             ，

姓名：           ，性别：     ，年龄：       ，职务：        ，

系                                      的法定代表人。

特此证明

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

参加单位名称及盖章：

日    期：       年   月   日

法人身份证复印件（正面）

法人身份证复印件（反面）

附件6：法人授权委托证明书

法人授权委托证明书

本授权书声明：我           （姓名）系

（参加单位名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的            （姓名）为我公司参与本项目的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的响应文件内容我均承认，并全权代表我参与本项目所有过程。本委托书有效期截至        年    月    日。

代理人无转委托权，特此委托。

附：

代理人：            ，性别：          ，年龄：          ，

身份证号码：                         ，职务：           ，

参加单位名称及盖章：

参加单位法定代表人：                        （签字或盖章）

授权委托日期：        年     月     日

说明：1.委托书内容必须填写真实、清楚，涂改无效。

2.委托书不得转让、买卖。

3.将此委托书提交对方作为合同附件。

附件7：经营业绩一览表

经营业绩一览表

| 序号 | 合同签订时间 | 项目名称 | 金额 | 工期 | 业主单位 | 服务/施工地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注：此表格式如不合适，参加单位可自行调整。）

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

附件8：质量保修服务承诺书

质量保修服务承诺书

主要内容应包括但不仅限于如下内容：

（注：参加单位可根据项目需求及承诺书具体内容自行调整相关格式）

- 售后服务内容及范围（含保修服务）；

- 售后服务人员安排及联系方式；

- 应急响应时间安排；

- 维修服务收费标准；

- 其它服务承诺。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

日期：        年    月    日

附件9：履约情况及社会信誉承诺书

履约情况及社会信誉承诺书

致：______________________（采购人）

我司郑重承诺：

- _____________________（参加单位名称）在最近三年内（________年___月___日至报名截止时间）没有处于被责令停业，或财产被接管、冻结、破产状态；没有骗取中标或严重违约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，没有重大质量问题。

- _____________________（参加单位名称）及法定代表人在最近三年内（________年___月___日至报名截止时间）没有行贿犯罪记录。

- _____________________（参加单位名称）自________年___月___日至报名截止时间，提供的服务在中国大陆地区项目中无重大安全事故。

- 以上承诺如有虚假，你方有权取消我方中选资格，我方同意对你方造成的损失予以赔偿。

参加单位（盖章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

日期：________年___月___日

附件10：合同条款及格式

深圳会展中心5号馆北侧办公室维修改造

项目合同

(仅供参考)

甲    方：

法人代表：

联 系 人：

联系地址：

联系电话：

开户银行：

银行帐号：

乙    方：

法人代表：

联 系 人：

联系地址：

联系电话：

开户银行：

银行账号：

经甲、乙双方友好协商，确定由甲方委托乙方承接深圳会展中心5号馆北侧办公室维修改造项目，为明确双方的权利义务，保障双方的利益，在甲、乙双方自愿以及完全清楚本合同条款的基础上，根据《中华人民共和国民法典》及行业有关规定，签订本合同。

第一条：工程概况及范围

1.1工程名称：深圳会展中心5号馆北侧办公室维修改造项目。

1.2工程所在地：深圳会展中心5号馆1、2号门（深圳市福田区）。

1.3工程内容：房间墙面拆除、抹灰、天花吊顶、不锈钢门制作等。

1.4项目工期：本项目项目工期为合同签订后25个日历日完成施工验收工作。

1.5工程验收标准：合格。

1.6承包方式：包工包料

第二条 施工要求

2.1拆除原有墙面大理石及龙骨，拆除原有破损的木门，保护拆除原有管道井门。

2.2开启混凝土门洞，尺寸为1000*2500MM，做好门洞外百叶收口，

2.3封堵原有门洞，并将原有门进行固定封死。

2.4墙面水泥抹灰、地脚线安装，采用1:3水泥砂浆进行，待墙面干燥后进行腻子抹灰和涂料粉刷。

2.5天花吊顶，需按照原有喷淋等设施的标高进行，不得改变喷淋等设施的高度。天花采用8MM硅酸钙板，龙骨需采用加厚龙骨，预留检修孔洞，硅酸钙板安装完毕进行天花腻子批灰、涂料滚刷、灯具安装。

2.6制作安装不锈钢门4套，其中1套为房间大门，其余三套为卫生门，材质为304#不锈钢材质，材质厚度不低于1.2MM。

2.7两个房间共安装两台5P天花空调机，空调主机安装位置为地下室。

第三条 双方工作及工期安排

3.1甲方工作

3.1.1免费提供施工现场的临时用水用电，乙方须指定专人负责现场临时用水用电的安全。

3.1.2 负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他相关事宜。

3.2 乙方工作

3.2.1 乙方须按甲方的要求办理相关的进场施工手续，遵守甲方相关管理规定，保证施工安全。

3.2.2 乙方有义务保证在不破坏原有成品的前提下施工，如有损坏乙方需无条件修复完好，无法修复须按照市场价格进行赔偿。

3.2.3 乙方应当妥善做好施工现场保护和垃圾清运等工作。

3.2.4 所有施工、材料进出等不得影响甲方正常经营生产。

3.2.5 乙方进场前必须与甲方签署安全责任协议书。

3.2.6 各分项工程施工质量应符合相关国家质量标准和规范，由于乙方施工质量或工艺和材料造成的质量问题，乙方负全部责任，并且免费进行返工直至验收合格。

3.2.7 本工程施工现场为经营性场所，须根据现场经营现状或设备运行状况开展工作，施工时不得影响现场经营或设备的安全运行，如可能影响现场经营或设备安全运行时，必须停止作业，待经营业务结束后方可施工。

3.2.8 乙方在施工期间须严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工程安全操作规程》、《中华人民共和国消防法》及其它相关的法规、规范，并对施工区域做好安全维护或隔离。乙方在本项目施工及保修过程中，自行承担一切因违反有关安全操作规程导致的安全责任和经济损失（包括因施工造成对第三方的伤害）。如有上述意外发生，均与甲方无关，导致甲方承担责任的，甲方有权向乙方追偿。

3.2.9 乙方在施工期间应严格遵守深圳会展中心管理规定，因乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程和消防法，导致发生安全事故或火灾事故，乙方承担由此引发的一切责任和经济损失。

3.2.10 乙方施工人员必须具有相应工种的作业资格证书后方可从事相应的工作，施工人员的数量应与工作量相适应，未经甲方书面同意，不得转包、分包。

3.3工期安排

3.3.1 工期按本合同1.4执行。乙方应按照本合同约定的工期和招标文件要求、投标文件承诺按期完工。

3.3.2因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

3.3.3由于工程施工质量原因返工，工期不顺延。

3.3.4因乙方预算少算、漏报所产生的增加项目，导致工期延误，工期不顺延。

3.3.5非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力等因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

3.3.6乙方须充分考虑甲方正常经营生产可能对施工造成的影响，要调配足够的人力、物力，合理安排好施工作业时间，确保如期完工。

第四条 工程验收及保修

4.1 施工完毕,乙方提出验收申请后，7个工作日内由甲方组织相关人员进行验收，验收合格的，由甲方出具书面验收确认材料。

4.2 甲方将根据项目相关国家标准规范进行验收，如验收不合格，经整改后，另行验收，整改费用由乙方承担。整改后仍不合格，甲方可要求乙方继续整改，整改费用由乙方承担，也可要求乙方离场并赔偿不合格项目的损失。

4.3 本工程保修责任期自竣工验收合格之日起2年，保修期内由于工程施工或工艺质量原因造成的损坏，由乙方免费进行维修更换，甲方不再支付其他费用。由于甲方或不可抗拒因素造成的损坏，可委托乙方进行维修更换，费用可另行结算。

4.4 在保修责任期内，乙方施工质量原因造成的其它财产损失，由乙方按当时市场价格全额赔偿。

第五条 工程价款及付款

5.1 本项目合同价为：  元整（小写：￥）

5.2 本工程经甲方验收合格并书面确认后，乙方需先向甲方提供真实合法有效的全额增值税发票后，甲方向乙方支付合同金额的97%，剩余合同金额的3%作为工程质保金，质保期满工程无质量和遗留问题，甲方根据乙方申请后支付（不计利息）。

第六条 违约条款

6.1 合同任何一方，不能全面履行合同条款或无正当理由单方提出终止合同，均属违约。违约造成的经济损失由违约方承担，赔偿范围包括实际损失和维权费用（包括但不仅限于律师费、诉讼费、公证费、鉴定费等）同时违约方须向对方支付合同总金额10％作为违约金。

6.2 由于乙方原因导致工程两次验收、整改仍不合格，甲方有权解除合同，不向乙方支付任何费用并要求乙方赔偿甲方经济损失。

第七条 其他

7.1 本合同未尽事宜，双方另行协商解决。因履行本合同发生的争议，由双方协商解决，协商未果，可以起诉至工程所在地有管辖权的人民法院。

7.2 本合同的签署地为广东省深圳市。

7.3 本合同一式柒份，甲方持伍份，乙方持贰份，具有同等法律效力，自双方代表签字并加盖公章之日起生效。

7.4 本工程招标标书和投标书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。

7.5 本合同载明的联系方式（包括联系地址、联系人、联系电话）为双方约定的联系方式，若有变动，应提前书面告知对方，否则该联系方式为双方法定的送达和联系方式，一经发送至上述地址即视为送达。

（以下无正文，为合同签章处）

| 甲方（公章）：深圳会展中心管理有限责任公司 甲方代表： 联系电话： | 乙方（公章）： 乙方代表： 联系电话： |
| --- | --- |