深圳会展中心管理有限责任公司

招标文件

项目名称：深圳会展中心施工证件管理系统建设项目

深圳会展中心管理有限责任公司

2022年07月

目     录

第一部分 项目要求	1

一、 投标人须知	1

二、 特别说明	3

三、 投标文件编制	4

四、 项目要求及数量	4

五、 其他项目说明资料	9

第二部分：开标评标流程	10

六、 开标阶段	10

七、 评标阶段	10

第三部分：评审办法	11

八、 评审办法	11

（一）	符合性检查	11

（二）	综合评议指标表	13

第四部分：合同条款及格式	14

第五部分：参考附件	20

附件1：报名回函	20

附件2：投标函	21

附件3：投标一览表	22

附件4：考察证明	23

附件5：技术服务响应/偏离表	24

附件6：商务条款响应/偏离表	25

附件7：报价一览表（货物）（本项目不适用）	26

附件8：报价一览表（服务）	27

附件9：报价一览表（工程）（本项目不适用）	28

附件10：法定代表人证明书	29

附件11：法人授权委托证明书	30

附件12：经营业绩一览表	31

附件13：售后服务承诺书（质量保证服务承诺书）	32

附件14：履约情况及社会信誉承诺书	33

附件15：投标文件密码单	34

- 第一部分 项目要求

- 投标人须知

重要提示：

- 本文所示时间均为北京时间。

- 用“☑”标识时表明该选项被招标人选用，用“□”标识时表明该选项未被招标人选用。本文件中对应模板性条款未被招标人选用的内容，自动不适用。

- 招标人在编制招标文件时，示范文本中的空格部分应根据招标项目实际需求填写，无内容或不采用者应用斜画线表示或者注明“本项目不适用”。

| 投标人须知 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 名称 | 编列内容 |
| 1 | 招标人 | 名称：深圳会展中心管理有限责任公司 联系地址：深圳市福田区福华三路深圳会展中心 联系人：黄生 电话：0755-82848822 传真：0755-82848694 邮箱：cghyz@chtf.com |
| 2 | 项目名称 | 深圳会展中心施工证件管理系统项目 |
|  | 项目类别 | 服务类 |
|  | 项目介绍 | 为进一步加强深圳会展中心展会布撤展期间人员证件管理，落实公司提质增效的工作部署，计划建设一套用于施工人员证件的制证系统。 |
|  | 实施地点 | 深圳会展中心 |
|  | 服务期/交货期/工期 | 合同签订后30天 |
| 3 | 报名(文件获取）开始时间 | 2022-7-28 9: 00（北京时间） |
|  | 报名方式 | 完整填写本项目报名回函（详见采购公告）并加盖公司公章后，按要求上传至https://cg.szcec.com/sharing/M9IfM8VOo，并致电确认。逾期报名的（以报名回函送达时间为准）将不予接受。 |
|  | 招标文件获取方式 | 深圳会展中心官网采购公告栏目（www.szcec.com）下载。 |
| 4 | 报名(文件获取）截止时间 | 2022-8-2 17: 00（北京时间） |
| 5 | 投标人提出质疑 截止时间 | 2022-8-3 17: 00（北京时间） |
|  | 招标人澄清、修改、答疑截止时间 | 2022-8-4 17: 00（北京时间） |
| 6 | 投标文件递交截止时间 | 2022-8-7 15: 00（北京时间） |
| 7 | 投标文件递交方式及注意事项 | 响应文件应以扫描版（PDF版）及MS Word版文件加密形式上传至https://cg.szcec.com/sharing/0d7pbV6Bs，并致电确认。注意事项如下： 1、为便于开标时的解密操作，投标文件（PDF版及Word版）必须制作为一个压缩文件后再行加密，否则投标文件将被拒收。建议编制文件目录并采用WinRAR或WinZip等常用压缩软件进行压缩和加密。 2、投标单位授权代表须熟记文件密码，否则做废标处理。投标文件递交时间截止后，不再接受任何理由的撤回或重新提交文件请求。 3、所有需要加盖公章的页面均须加盖公章，要求签名之处须有相应的亲笔手写签名或法定有效的私章。 4、本项目实质性响应内容以盖章扫描版（PDF版）文件为准，Word版文件仅供评标时搜索文件内容之用而不作为评审依据。 |
| 8 | 开标时间 | 2022-8-8 14: 30（北京时间） |
|  | 开标地点 | 腾讯会议号：374 517 572（免密，入会前必须改名为“公司简称+姓名”），届时请各投标人按采购公告要求准时提交投标文件及密码并参加在线开标。 |
|  | 投标文件密码 | 在开标时按照招标人现场指令将投标文件解密密码（详见附件）上传至https://cg.szcec.com/sharing/FzjR1O8Or。（为确保开评标工作的保密性并兼顾效率，密码早发、晚发的，均可能导致废标的不利后果） |
| 9 | 是否接受 联合体投标 | R不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 10 | 现场踏勘 | - R不组织。可在公开招标开始后至公开招标结束前自行踏勘。 - □组织，踏勘要求： - 投标人是否必须参加： □是（若不参加，将因投标文件不完整导致失去本项目投标资格） □否（可选择不参加，不影响投标资格但可能会产生不利后果） - 招标人定于202×-××-×× ××: ××邀请投标人人员察看现场并讲解项目需求；投标人应指派完全符合疫情防控要求的人员参加本项目的现场踏勘。 - 投标人须持《现场考察证明》（格式见附件）参加现场踏勘，并在完成现场踏勘后交由招标人管理人员签字确认，并附于投标文件中。 - 已报名但未参加现场踏勘的，招标人视为已理解并认同本次踏勘所涉及的全部内容，且对本次踏勘的组织实施过程无异议。投标人自行承担因不参加现场踏勘可能造成的一切后果（包括因此失去投标资格的情形）。 - 鉴于疫情防控要求，所有入场人员需持24小时核酸检测阴性结果，投标人须至少提前一天与踏勘联系人预约。否则，将可能导致投标人不能进入踏勘现场的不利后果。投标人必须保证所安排的踏勘人员完全符合政府主管部门及招标人的疫情防控要求，否则由此带来的一切责任和风险均由投标人自行承担，且招标人有权拒绝未预约备案人员参加本项目踏勘活动。（特别注意：各投标人不得指派属于封控区、管控区、防范区人员作为本项目的踏勘人员） - 踏勘联系人：××× 电话：0755-8284××××，手机：XXXXX 集合地点：×××××××××××××× - 特别说明：若现场考察与本项目招标（采购）文件载明的要求不一致时，以本项目招标（采购）文件中的要求为准。 |
| 11 | 履约保证金 | 是否要求递交履约保证金： - R不要求 - □要求 - 履约保证金金额：人民币 / 元 - 履约保证金的形式：□银行转账 □现金 - 投标人保证金收款银行账户信息（选用“银行转账”方式须填） 收款单位：深圳深圳会展中心管理有限责任公司 开户银行： ／ 银行账号： ／ - 履约保证金的形式为银行转账的，需在转账时注明项目名称，保证金应从投标人公司账户中转出。 |
| 12 | 投标样品 | R不要求递交投标样品 □递交投标样品，具体要求： |
| 13 | 评标方法 | R综合评分法 □最低价法 □其他： |
| 14 | 推荐中标 候选人数量 | R内部招标评标小组推荐的中标候选人数： 1 个。 （适用于采用综合评分法、最低价法） |

- 特别说明

- 投标人必须具备开展视频会议所需的基本网络设备及网络环境。投标人应自行承担因不具备上述条件或网络环境不佳而导致的无法按要求正常参与本项目开标工作的后果，亦不得因此对本项目招标结果提出异议。

- 本项目涉及的所有往来资料文件均需通过招标人报名回函上指定的地址和方式发送和接收，否则可能导致文件不被接受的不利后果。

- 参与本项目投标，投标人无需交纳投标保证金。如有意参与本项目投标，请在招标公告规定的报名截止时间前，按照要求的方式提交报名回函并致电确认，招标人只接受报名成功的投标人参加投标。

- 投标人如对获取的“招标文件”有疑问，须在质疑时间截止前，以书面形式（加盖单位公章）向招标人提出，招标人将视情况采用书面或其他形式予以答复或澄清；若投标人在上述时间内未提出疑问的，即视为该投标人已完全理解并接受“招标文件”上载明的所有内容，并不再对“招标文件”提出任何异议或质疑。

- “招标文件”如有变更、补充或澄清，招标人将以公告形式在原公告发布媒体上公开发布。在公告发布后，招标人将会通过电话、邮件或其他任何可能的方式通知对已报名的潜在投标人。收到上述通知后，潜在投标人应立即向招标人回函确认。如无回函确认，即视为潜在投标人已知晓相关变更、补充或澄清内容且无异议。

- 当本项目《报价一览表》上的投标报价与《投标一览表》不一致时，以《投标一览表》为准。

- 投标文件编制

| 投标文件的编制 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 名称 | 编列内容 |
| 1 | 投标文件组成 | R资格审查文件 R商务标部分 R技术/服务标部分 R价格标部分 R投标文件密码单（按要求单独提交） |
| 2 | 资格审查文件 | R营业执照 R“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn公示的企业信息打印件 R法定代表人资格证明书 R法定代表人授权委托书（法定代表人作为本项目代理人的，无需提供） R资质及其证明文件 □经营业绩一览表及业绩证明文件 □联合体协议书 □投标人股东关系构成表 □其他： |
| 3 | 商务标部分 | R投标函 R投标一览表 R商务条款响应/偏离表 R履约情况及社会信誉承诺书 □服务承诺 □现场考察证明 □其他： |
| 4 | 技术标部分 | R技术条款响应/偏离表 R技术/服务方案 □项目管理及服务能力 □工程质保/（售后）服务承诺书 □项目团队 □其他： |
| 5 | 价格标部分 | R报价一览表（货物/服务/工程）（根据本项目所属类别选择其一） □其他： |

- 项目要求及数量

| （一）商务需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 需求说明 | 偏离选项 |
| 1 | 资质要求 | - 投标人应为中华人民共和国境内注册且合法运作独立法人或具有独立承担民事责任能力的其它组织，未被列入经营异常名录及严重失信名单。（提供企业营业执照或法人主体登记证明材料或登记证书扫描件及“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn“信用服务”栏查询“严重失信主体名单查询”、“经营异常名录信息查询”结果网页截图，并加盖投标人公章。被列入失信主体、经营异常的，将被拒绝参与本项目的投标活动。） - 本项目不接受联合体投标，严禁转包或非法分包。 | 不可偏离 |
| 2 | 报价要求 | - 报价以人民币为结算币种，《投标一览表》应包含税率、税额、税前及税后的的单价和总价。 - 投标报价不得出现可选择性的报价,含有备选方案的报价将导致废标。 - 投标报价包括但不限于软件开发费、设备采购费、安装费及增值税费等完成本项目所需的全部费用。（如：系统开发、主材、设备、运输、装卸、安装、施工、调试、保险、安全措施、人工（含加班及差旅费）、管理、税费等与本项目执行相关的一切费用） - 投标报价还须单独填报免费质保期后年维护、服务等费用。 | 不可偏离 |
| 3 | 控制金额 | 本项目采购控制金额为人民币27.94万元（含税），报价超过上述控制金额的投标文件作废标处理。 | 不可偏离 |
| 4 | 付款要求 | - 本项目施工完毕且验收合格后，一次性支付合同总金额的95%。 - 合同总金额的5%款项留作质保金，待质保期满、无质量和遗留问题，且完成罚金、违约金等清算后，一次性支付剩余款项（不计利息）。 - 详细付款事宜以合同条款为准。 - （可根据项目特点及实际需要增减条目） | 不可偏离 |
| （二）技术/服务需求 |  |  |  |
| 序号 | 需求名称 | 需求说明 | 偏离选项 |
| 1 | 制证系统软件需求 | - 建立网上统一办证入口，给客户办证提供便利，全面加强会展中心现场施工单位以及施工人员的管控； - 通过智能化打印及读写设备，为用户提供高度自动化的信息录入、身份校验、数据导入、证件打印、证件读写核验、财务服务为一体的智能化管理平台； - 各类发放证件要求信息齐备（展会名称、人员信息、相片、有效期、加密二维码等），方便保安人员识别及巡查； - 采用专业的数据库系统，对证件的发放、使用、挂失和更换等操作进行完整的记录，为管理人员提供完善的决策分析图表和打印输出支持； - 人员系统权限可灵活设置、系统设置钱账分离，充分保障运营过程中资金安全性与一致性； - 系统稳定性高，手持式验证终端可联网、也可在脱机状态下使用，保障设备在网络或服务器发生故障时仍然能正常工作； - 系统具备开放性及升级空间，支持对接会展中心多个信息化系统； - 支持使用手持式验证终端、小程序或APP，在不适合铺设线路的地方、临时出入口和场馆内外进行流动检查。通过手持式验证终端或手机APP以保证全馆范围内的施工证件的识别和管理。 | 不可偏离 |
| 2 | 功能模块及主要功能要求 | - 人证管理系统 - 因搭建施工需要进入展馆的相关人员，必须办理通行证： - 施工人员证：只能在搭建及撤展/撤建期间进入场馆，展会开展期间不能进入，更好的便于展会人员管理； - 临时证：临时情况下启用该类证，有严格的期限限制； - 以上证件的制作需要提供本人身份证或护照信息，制作后的卡片上有照片及文字信息，方便安保人员核对； - 卡片上的照片信息可从身份证认证终端提取，也可申请者自行上传： - 人员进出展馆或人员出入口时可通过入口验证终端进行验证后判断是否可以通行； - 制证中心管理人员可核对操作员的收款信息； - 提供各类统计报表方便管理及运营； - 具有施工单位负责人或者施工人员凭身份证或者校验密码前往会展中心制证中心自助打印证件或由制证中心人员进行打印功能。 - 制证中心系统财务管理 - 收款信息查询； - 交易记录查询； - 展会费用及卡数汇总； - 押金查询； - 交易统计； - 手持式验证终端 - 读取证件上的二维码查验施工证的有效性; - 显示屏显示卡片相关信息，例如:人员姓名、展会名称、相片、有效期等，并有语音提示功能。 - 实名认证系统 - 管理施工单位档案； - 管理施工负责人档案； - 管理施工人员档案； - 对于经常发生施工事故及施工不符合要求的施工单位，列入黑名单；列入黑名单的施工负责人、施工人员不能进行施工证件办理等操作； - 网上预约办证管理平台 - 主办方/施工方登录：办证中心对主办商/施工方进行资质审核，通过后发放账号密码； - 展位/会议信息登记：施工负责人登记每次施工的展位，便于客服及安保人员发现问题后可以定位到具体施工位置； - 施工人员信息登记：预登记施工人员的姓名及身份证号 - 在线付款：预登记施工人员身份证信息申请办证后，可在线付款或凭申请单现场缴费取证，节省现场办证时间； - 临时加证：现场自助办证申请点，在线申请后，现场制证领证； - 维护发票信息、在线申请电子发票； - 账号基本信息修改，包括密码、联系方式等；支持在线密码找回功能。 - 验证APP - 在指定管理人员的手机上安装验证APP、通过手机读取证件上的二维码查验施工证的有效性; - 显示屏显示卡片相关信息，例如:人员姓名、展会名称、相片、有效期等;并有语音提示功能。 | 不可偏离 |
| 3 | 智能自助打印终端 | - 数量：2台 - 配置要求： - 显示屏：21.5寸工业级液晶显示屏，屏幕比例: 16:9； - 触摸方式：电容触摸，触摸点数: 10点(G+G 结构)，定位精度:士0. 5mm，透光率:≥95% 5ms； - 屏电源：点屏060电源+高压条+驱动板； - 主机：不低于Intel J1900四核CPU 主频: 2. 0Ghz、4G内存、128G固态硬盘； - 网络：支持有线，无线wifi联网； - 外部接口：RJ45网口、VGA 输出、HDMI 输出、USB 接口； - 标签打印机：彩色不干胶标签打印机(参考品牌：爱普生、佳能、惠普等）； - 身份读卡模块：网络身份读卡模块和本地身份读卡模块； - 壳体：外形新颖美观、尊贵；材质:冷轧钢板，坚硬厚实，不易变形；表层处理:防锈、防腐、耐磨，不易沾污损坏；内部结构:布线规范整齐；外部结构:各部件模块与机柜结合紧密，布局合理，工艺精细；整机设计符合人体工程学设计，操作简单舒适；壳体表面采用五金喷涂高温烤漆； - 其它配件：线材、功放喇叭、电源、键盘、鼠标等。 | 不可偏离 |
| 4 | 人工打印终端 | - 数量：2台 - 配置要求： - 打印模式：按需全彩色喷墨(微压电打印技术)； - 进纸设计：卷纸/折叠纸； - 打印速度：Max.85mm/sec.(速度模式，360*360dpi分辨率下，打印104mm宽度标签)； - 打印分辨率：360*360 dpi/ 720*360 dpi； - 打印接口：高速USB2.0/以太网口100BASE-TX/10BASE-T； - 切刀：普通纸/模切标签(普通介质/喷墨介质/合成介质): 1,500,000 cuts；连续标签(普通介质/喷墨介质): 750,000cuts - 颜料墨水：C,M,Y,K四色分离墨水 - 纸质类型：普通纸，喷墨纸，合成纸，光泽纸 - 进纸规格尺寸：卷纸: 30-108mm模切标签纸: 30-112mm - 可打印尺寸：模切折叠纸: 50-104mm；模切折叠标签纸: 50-104mm；模切标签纸: 25.4-104mm；模切折叠标签纸: 46-104mm - 纸张厚度：卷纸: 0.084-0.124mm；折叠纸: 0.124-0.128mm；模切标签纸: 0.129-0.195mm；模切折叠标签纸: 0.161-0.164mm | 不可偏离 |
| 5 | 手持验证终端 | - 数量：2台 - 配置要求： - 处理器：高速四核64位处理器，1.5CHh - 操作系统：Android 9.0 (64位版本) - 存储：2GB RAM 16GB ROM - 接口：Micro USB 2.0 OTG - 物理参数：尺寸(mm)155(w) *78(D) *20(h) ； 155(w)*76(d) *18(h) (握持部分) - 显示屏：5”(分辨率 1280*720)电容式触摸屏 - 键盘：10键(含左右侧按键)键盘 - 指示：振动器、扬声器和多色L.ED - 电池：主电池3.8V, 4500mh - 摄像头：800万像素，自动对焦LED灯 - GPS：GPS (AGPS) - 扩展：Micro SD卡扩展(32GB) - 电源适配器：输出: DC5V, 2.0A；输入: AC100-240V, 50～60Hz - 环境参数：工作温度 -20℃～+55℃;储存温度 -40℃～+70℃;相对湿度:5%～ 95% (无凝结) - 静电防护：土15kV (空气放电),士8kV (直接放电) - 跌落高度：6次6个面不低于1.5米的水泥地面跌落不能损坏(六个面各一次) - 防护等级：IP67 识读模式：20 Barcode CMOS (≥5mil) Codel28, UC/EA -128, AIN 128, EAN 8, JAN 8, EAN 13, ISVIS,PC- E, UPC-A, Interleave 2/5, ITF-6, ITF-I4, Deutsche I4, Deutsche 12， COOP25, Matrix2/5, Industrial2/5, Standard25, Code39, Codabar/N7, Code 93, Code l,Plessey, MS/Plessey,CSl Databar 等-维条码及 PDF-417, QR Code, Data Matrix,汉信码等二维码。 16)RFID (选配) 13. 56MHzIS0444/B4,4 MIFARE, FeliCa, NFCForumTags, 1S015693 18)无线通讯MLAN RADI0 :IEEE 802.11 a/b/g/n, 2 4GHz and 5GHz WIAN RADI0:2G GS/GPRS/EDGE(900，10M12) 3G 联通VCDA(Band/ Band8);电信CDNA20000 1X/ EV-DO Rer, A(BC0); 移动TD-SCDUA(Band34/ Band39) 4G (联通、电信、移动) TD-TE(and38 Band39Band40/ Band41) FDD-LTE (BandI/ Band3) WPAN RADI0:BIuetooth 4.0LE,向下兼容 19)可选配件：充电底座、电池、电源适配器、数据线、手带 | 不可偏离 |
| 6 | 电脑终端 | - 数量：2台 - 配置要求： - 系统：Windows 11家庭中文版 - 2）CPU 英特尔°酷睿"M i5-12400处理器 - 内存 16GB DDR4 3200MHz内存 - 硬盘 512GB NVMe高速固态硬盘+4T机械硬盘 - 显卡：集成显卡 - 网卡：802.11ax Wi-Fi 6 +蓝牙或无线网卡/千兆有线网卡 - 键鼠：标配有线键鼠套装 - 显示器：21英寸以上显示器 - 服务：三年有限保修及三年上门服务 - 参考品牌：联想、华为、戴尔、惠普 | 不可偏离 |
| 7 | 项目工期 | 自合同签订生效之日起30个日历天。 | 不可偏离 |
| 8 | 验收要求 | - 投标人提供的主要设备到货后，须提请采购人进行产品验收。投标人应提供所投品牌原装、全新的、符合国家及招标人提出的有关质量标准的产品。设备到达后要求外包装完好无损，随设备附带装箱单、出厂合格证以及检验证明。产品铭牌清晰，标明产品的型号、编号、出产日期及技术参数等。附件清单齐全，与货品相符。若产品为国外品牌，交货时必须出具海关报关资料（如：发票、装箱清单、购买合同、代理报关委托书、原产地证书，运输单证等） - 采购人组织相关专业人员根据供货证明文件、产品合格证及包装等进行产品验收。投标人须提交设备的技术说明书、设备安装手册、用户使用手册、维修（服务）手册及示意图等全部相关资料，文档应以纸面文字或电子文档两种方式交付。（以上资料需含中文版本）。中标人须提交随设备配置的全部备品备件及专业工具。 - 系统安装调试完工后，由投标人书面向采购人提出验收申请；采购人组织相关专业人员、会同投标人进行系统验收。如安装过程中存在隐蔽事项的，需预留合理的时间进行中间验收；如验收有整改项，须全部整改完毕后再行验收。 - 上款未及部分或上款要求低于国家或地方相关技术规范或标准的，按照国家或属地相关技术规范或标准验收。 | 不可偏离 |
| 9 | 竣工材料 | - 有完整的软、硬件及设备技术资料。 - 有设备、材料的使用说明书、保修卡、合格证、供货证明文件。 | 不可偏离 |
| 10 | 项目保修 | - 本项目质保期自整体验收合格之日起计至少壹年，期间本项目服务范围内的软件、硬件等方面出现非人为损坏、故障或其他任何问题时，投标单位须提供及时、免费的质保服务 - 前款为最低质保期要求，最终以《质保服务承诺书》提交的质保年限承诺为准。 | 不可偏离 |

- 其他项目说明资料

如采购清单等

- 第二部分：开标评标流程

- 开标阶段

- 投标人按要求准时进入视频会议室。

- 招标人宣布开标工作开始，并介绍开标、评标工作的主要流程。

- 投标人按招标人指令上传投标文件解密密码至招标文件中指定地址。

- 招标人解密投标文件。

- 招标评标小组确认开标一览表。

- 招标人现场公开唱标。

- 投标人确认唱标结果。

- 招标人宣布开标工作结束，投标人退出会议室。

- 评标阶段

- 主持人宣布评标工作开始，并播放《招标评标工作守则》。

- 招标评标小组签字承诺遵守《招标评标工作守则》。

- 招标评标小组成员推选组长主持评标。

- 投标文件的完整性检验和符合性审查。

- 商务及技术/服务需求不可偏离项检查。

- 招标评标小组成员采用记名方式按照招标文件中规定的评标办法进行评分；

- 综合评分的统计、排序；

- 本项目招标第一候选供应商、第二候选供应商的确定及评标报告的出具。

- 第三部分：评审办法

- 评审办法

首先对各投标人进行符合性审查。对通过符合性审查的投标人，采用100分制综合评分法进行评分。

| 《商务标、技术标、价格标权重表和综合得分汇总》 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重名称 | 商务标权重 | 技术标权重 | 价格标权重 |
| 权重 | 25% | 35% | 40% |
| 投标人综合得分 | 商务标得分+技术标得分+价格标得分=100 |  |  |

- 符合性检查

| 评议项目 | 评议标准 |
| --- | --- |
| 投标文件 | 投标人提交的投标文件是否按要求编制目录、加密；投标文件的加密密码按要求发送至招标人且保证文件完整可正常打开；投标人必须提供由法人代表或其书面授权人签署并加盖投标人公章的投标响应文件。 |
| 法定代表人证明书及授权委托证明书 | 是否提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书，如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件（身份证原件备查，各类证明书需加盖公章）。 |
| 资格证明文件 | 1. 投标人应为中华人民共和国境内注册且合法运作独立法人或具有独立承担民事责任能力的其它组织，未被列入经营异常名录及严重失信名单。（提供企业营业执照或法人主体登记证明材料或登记证书扫描件及“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn“信用服务”栏查询“严重失信主体名单查询”、“经营异常名录信息查询”结果网页截图，并加盖投标人公章。被列入失信主体、经营异常的，将被拒绝参与本项目的投标活动。） 2. 是否联合体投标，是否转包或非法分包。 |
| 控制金额 | 本项目报价是否高于27.94万元（含税），超过上述控制金额的视为无效报价。 |

| 序号 | 评议内容 | 分值 | 评议标准及权重 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务评议项（25分） |  |  |  |  |
|  | 企业实力 | 2 | 根据企业的注册资本、获奖情况综合评议。 备注：要求提供相关认证证书复印件并加盖投标人公章，作为得分依据（原件备查）。 |  |
|  | 项目业绩 | 10 | - 对投标单位自2019年1月1日至本项目招标公告发布之日止在国内承接的公共建筑（如展览馆、音乐厅、商业综合体、写字楼等）项目业绩，每提供一个得1分，最高5分； - 投标单位自2019年1月1日至本项目招标公告发布之日止在国内承接的相关的软件开发项目业绩，每提供一个得1分，最高5分。 证明文件： - 提供体现上述信息的相应合同的关键页复印件并加盖参加单位公章。合同关键页包含但不限于项目名称、业主方名称、合同主要内容、合同金额、签订时间、履约地点、甲乙双方盖章等信息，未按要求提供相应资料者，不计分。 - 同一个合同在本评议项第（1）（2）条中不重复计分。 |  |
|  | 服务承诺 | 8 | - 根据各投标单位提供的服务方案综合比较，方案越周密详细、越完善全面，服务承诺越优，服务响应越积极，得分越高：优得4分，良得2分，中1分，差得0分。 - 根据各投标单位承诺的免费质保期年限比较，质保期年限越长，得分越高。在满足壹年基本要求的前提下，免费服务期每增加1年得2分，最高4分。 |  |
|  | 人员投入 | 5 | 综合评议拟投入本项目的人员的数量、学历、职称、项目经验等内容进行综合评议：优得5分，良得3分，一般得1分，差不得分。 证明文件： 须提交相应的证书复印件加盖投标人公章，并提交以上人员近3个月社保缴交明细（如开标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月），均提供扫描件或复印件并加盖投标人公章 |  |
|  | 技术服务评议项（35分） |  |  |  |
|  | 系统总体设计、功能设计、 系统集成方案的完整性、规 范化 | 14 | 根据投标文件提供的系统总体设计、功能设计、系统集成方案的完整性、规范化进行评议： - 整个软件系统体系结构合理、实用、保证数据传输的实时性要求，得2分 - 提供清晰、明了、准确的业务流程图和数据流程图，得2分 - 在软件系统中对各个模块的全面、准确的功能描述，得2分 - 系统总体设计的可靠性、可维护性(包括日常维护、功能拓展维护两部分，具体表现为系统是否可动态调整、业务流程是否可动态调整、用户界面是否可动态调整、标准的系统安装程序、前后台开发语是否一致等)以及可扩展性的，得2分 - 提供完善、合理、可操作性强的系统安全解决方案，得2分 - 提供成熟的二次开发平台得2分 - 提供详细的接口的得2分 |  |
|  | 软硬件配置方案 | 4 | 根据投标文件提供的软硬件配置方案的合理性和可靠性进行评议：优得4分，良得2；中得0分 |  |
|  | 设备性能要求及其他要求 | 6 | 根据投标文件提供的设备是否满足招标文件中技术参数情况进行评议： - 投标文件拟供设备的技术参数优于招标文件的，得6分。 - 投标文件拟供设备的技术参数完全满足招标文件的，得4分。 - 投标文件拟供设备的技术参数基本符合招标文件中的，得2分。 |  |
|  | 交期进度 | 5 | 交付期在满足采购人要求30天内，并能合理缩短且交付期期由短到长进行比较，交付期最短，得分高分，依次类推。（优得5分，良得3分，中2分，差得1分） |  |
|  | 服务方案 | 4 | 对投标单位所提供的包括但不仅限于项目组织架构、人员安排、软件涉及方案等内容进行综合比较，方案、计划、措施越科学合理、安全性越高、可操作性越强的，得分越高：优得4分，良得2分，中0分。 |  |
|  | 验收及测试方案 | 2 | 根据投标文件提供的验收及测试方案、流程的完善与合理性进行综合评议：优得2分;良得1分;中得0分。 |  |
| 价格评议项（40分） （说明：以下所称的“投标报价”均是指税前总金额，即净价） |  |  |  |  |
| 价格评议 | 基准价和算法类型选择 |  |  |  |
|  | 基准价 | □各有效投标报价大于n家时，去掉一个最高和最低报价后的算术平均值乘以 ％。当有效投标报价少于n（含）家时，则以所有有效投标报价的算术平均值乘以 ％。n= |  |  |
|  |  | R取有效投标报价算术平均值。 |  |  |
|  |  | □有效投标报价的最低价为基价。 |  |  |
|  |  | 投标人报价是指投标净价金额。 |  |  |
|  | 算法类型 | □固定比例法 |  | 价格得分=M-[（｜投标价格-基准价｜/基准价）*100/N]*扣分值 M= （价格评价分项满分值），N= ，投标价格每高于N％时，扣 分；每低于N％时，扣 分； 最低得0分。 |
|  |  | R固定乘积法 |  | 价格得分=（1-A×｜1-投标报价/Z｜）×M M= ×× （价格评价分项满分值），Z为本次招标最佳报价（即基准价）； A为价格调整系数，当投标报价低于本次招标最佳报价（即基准价）时，A=0.5；当投标报价高于次招标最佳报价时，取A=1； 计算分数时四舍五入取小数点后两位，当价格分＜0时，取0。 |
|  |  | □其他方法 |  |  |

- 综合评议指标表

算术错误将按以下方法更正（次序排前者优先）：

- 若分项报价与总价不一致，以总价为准。

- 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。

如果投标人不接受上述错误的更正方式，招标人将拒绝接受其投标文件。

- 第四部分：合同条款及格式

深圳会展中心制证系统建设项目合同

（仅供参考，具体条款另行商议）

甲方:深圳会展中心管理有限责任公司

乙方:

根据《民法典》及有关法律、法规的规定，甲、乙二方本着真诚合作、共同发展的原则，经友好协商，就深圳会展中心制证系统项目达成共识，特订立本合同，共同遵守。

第一条项目需求

针对深圳会展中心制证系统项目甲方的需求是为了满足展会举办，布撒展的施工人员证的自助申请及打印的各项功能，主要包括:证件申请系统(含申请、款项支付)、证件识别系统、证件打印系统、后台数据管理平台。其中，乙方负责保证整个项目的正常运行及提供施工人员证管理系统开发技术服务和提供自助制证机、查验终端、打印终端、电脑终端并完成设备

的安装、连网及调试工作。为甲方完成制证系统项目，能有效实现该系统的自助申请、打印证件、后台数据管理等各项功能。

此项目设备安装、调试、验收后需要最终达成如下4个目的:

1、满足甲方对展会搭建商录入的人员信息进行管理:

2、证件申请人能通过网页或二维码扫描或微信小程序进行用户注册、人员信息登记及支付相应款项;

3、证件申请人能通过使用身份证或申请单据号在自助制证机上直接打印施工人员证件;

4、甲方能根据后台数据管理平台对证件申请人的人员信息进行自动审核、管理(含黑名单管理)以及查看证件费用的支付情况。

第二条软件系统介绍及制证机设备参数

根据甲方要求，乙方为甲方提供施工人员证管理系统，含税总金额为:xx元，即大写人民币xx元整。以上费用包括但不限于:税费，软件系统开发费用，调试费，维护费，咨询服务费，差旅，食宿费用，培训费、阿里云服务器费用等项目实施相关的切费用。 此价格不因市场行情的变化而作 任何形式的调整，甲方无需向乙方另行支付其他任何费用。

施工人员证件管理系统介绍如下:

1、证件申请系统

证件申请系统采用网页或微信小程序开发，证件申请方(以下简称用户)通过网页或微信小程序端进行注册系统，完善单位信息，增加入员信息、人像信息、选择申请的展会项目后，系统自动计算本次申请产生的费用，用户可在申请端完成微信支付。支付款项直接进入甲方微信商户中，甲方向乙方提供微信商户有关信息，乙方需在收到相关信息后在合同约定的时间

内完成小程序的部署并交付甲方使用。

2、证件识别系统

证件识别系统采用微信小程序框架开发.展馆工作人员登陆小程序后，通过扫描施工人员证上的二维码，可查看该证件绑定的姓名、人像、身份证号、单位名称、展会名称、有效日期等信息，以达到证件真实性核实的目的。后台管理员账号在数据管理平台中设置一级管理员的账号(具有唯性)，不同模块的二级管理员由甲方分别指定。

3、证件打印系统

证件打印系统采用c/S架构开发，需安装在自助制证机设备上。用户在自助制证机上扫描身份证后，系统自动查询当前展会的施工人员信息，申请人可选择证件打印。施工证件上显示人员姓名、人像、单位名称、展会名称、有效日期、个人编号二维码等数据。

4、后台数据管理平台

后台数据管理平台包含施工人员证申请、展会管理、信息审核、黑名单管理、费用统计等板块。展馆工作人员可从后台新增、删除、修改展会项目信息，实时对施工人员证信息进行审

核、驳回，对违规单位相关人员进行黑名单管理，同时财务人员可实时查看各项目证件收入情况。后台数据会通过网络实时存储到阿里云服务器(服务器的配置为: CPU:双核，内存: 4G,网络带宽: 5M,数据盘: 40G)上，一级管理人员能通过信息管理平台对所有数据进行查看、导出、统计分析等。

以上4个模块由乙方负责开发，乙方需按照甲方的要求进行系统的开发，如其中一个模块达不到验收的标准、不能正常使用、不符合以上要求或与制证机不兼容的。甲方有权拒收整个系统并要求乙方在限期内进行整改，如乙方拒绝整改或不能在限期内完成整改或整改超过3次仍未解决的，甲方有权解除合同，要求乙方返还所有己收取的费用并向甲方支付本制证系统采购总金额30%的违约金。

5、自助制证机

自助制证机名称、品牌、规格型号、数量、价格信息等如下:

备注:以上制证机的详细配置参数，详见附件一《制证机配置参数》

以上总价及单价包括但不限于货物材料费、包装费、运输费，安装费、调试费、维护费、各类风险、利润、税费等所有相

关费用。此价格不因市场行情的变化而作任何形式的调整，甲方无需向丙方另行支付其他任何费用。

第三条项目职责

1、甲方职责

1.1甲方须负责提供准确的项目需求，提供制证机设备的摆放位置及通网、通电等协调工作。配合乙方完成项目所需要做的测试及集中式培训。

1.2甲方应按本合同要求及时支付相应款项给乙方。

1.3甲方须在制证系统正常投入运行且接到乙方验收通知之日起60天内安排验收工作;若超过60天仍未组织人员验收，则视为验收合格。

1.4甲方需确保提供给乙方印制的标识或商标合法性，发生侵犯他人商标专用权时，由甲方负全部责任。

2、乙方职责

2. 1乙方负责按时给甲方提供保质保量的产品、现场实施及系统维护开级等技术服务:负责软件的开发及提供该系统使用所需要的阿里云服务器(仅首年，自项目验收合格且交付使用后起算，次年如甲方需要自行购买阿里云服务器，乙方应负责协助甲方完成服务器的部署及数据迁移工作)并完成数据对接。

2.2在本项目上线运行后，乙方应提供本系统的使用培训文档并对甲方相关人员进行培训，培训内容包含但不限于出现异常情况的处理方法，培训时间不得少于8小时，确保甲方相关人员能熟练使用。项目验收通过且交付使用后，在甲方开始使用制证系统的前5个展会布展前，乙方应按照甲方要求的时间委派相关技术人员至甲方现场实施不少于10天的指导及跟踪服务。

2.3乙方需保证其提供的系统能完全适用于所提供的制证机，如乙方提供的系统出现与制证机不兼容的情况，乙方应在甲方要求的限期内进行整改，如乙方拒绝整改或不能在限期内完成整改或整改超过3次.甲方有权解除合同，要求乙方返还所有已收取的费用并向甲方支付本制证系统采购总金额30%的违约金。

2.4自系统项目最终验收合格之日起，乙方应提供xx个月的免费系统进行维护、升级服务和技术支持。

2.5乙方负责按时给甲方提供保质保量的自助制证机设备，现场安装、连网及调试等支持服务。制证机的外观应按甲方要求添加甲方公司的标识，制证机的质量须满足国家、行业现行的相关质量标准，乙方应根据甲方要求提供具有国家认可机构检验的质量合格报告。

2.6乙方提供的货物必须为优质、全新、合格产品并提供，如因设备故障原因，导致制证系统与制证机山现不兼容的情况，乙方应在7个工作日内进行整改，如乙方拒绝整改或不能在限期内完成整改或整改超过3次。甲方有权解除合同，要求乙方返还所有己收取的费用并向甲方支付本制证机采购总金额30%的违约金。

2.7制证机的包装所需用料及包装由乙方负责，乙方须确保其货物包装的安全，耐用，在甲方收货后的保管、装卸、拆包装过程中，如因乙方包装质量缺陷而导致的货物损环，由乙方负全责(运输途中出现的问题甲方必须在卸货时提出)。若在验收或移交后，由于甲方在保管、装卸、拆包装过程中操作不当(出现的撞坏、刮花等属搬运和安装时出现的表面质量问题),有关货物损坏由甲方自行负责。

2.8乙方应在项目验收时提交以下技术资料:

- 系统软件

- 系统项目的用户操作手册(含系统维护手册);

(3)系统项目的培训文档:

(4)系统项目的一-级管理员账号。

（5）设备的产品合格证书，技术与维护手册。

第四条项目费用及支付条件

1、本项目含税总金额为: xxx元,即大写人民币xxx元整。

2、施工证管理系统开发付款条件:

2.1乙方完成系统开发，在所提供的制证机设备内安装完成并顺利试运行2个月且已经为甲方提供培训后经甲方验收合格，后10个工作日内，甲方应向乙方支付97%的合同金额，即xx元(即大写人民币xx 元整);

2.2自系统上线运行结束并验收合格之日起算一年后 30天内，乙方将系统编译代码、数据库设置文档等资料交接给甲方，并协助甲方完成云端系统部署。甲方书面确认无误后7个工作日内甲方应一次性向支付乙方剩余 3%的合同金额尾款:即xx元(即大写人民币xx 元整)。

2.3以上各项付款前乙方应向甲方提供等额合法有效的增值税专用发票(税率: x%)，开票名称:技术服务费。如乙方提供的发

票不符合税法要求，甲方有权要求乙方重新开具，付款时间相应顺延，乙方自行承担责任。

第五条项目工期

1、施工证管理系统软件开发及项目实施工期为:30天，自xx年x月x日至xx年x月 x日。乙方因此逾期提交系统的需承担违约责任。

第六条项目验收

1、乙方提供的制证机外观质量或货物数量达不到本合同要求，甲方有权拒绝接收并要求乙方在指定期限内更换或整改。

2、甲方所接收的制证机，在拆除包装后、使用前所发现的破损或损耗，甲、乙双方约定如下:货物运输到甲方指定地点后在使用前发现有破损现象后通知乙方进行确认，经确认后非乙方产品质量或运输原因造成的破损由甲方负责:属乙方产品质量或运输原因造成的破损或损失，由乙方在指定期限内无偿更换。

3、乙方提供制证机安装调试完成后，甲方在验收时按照本合同要求以及附件一《制证机配置参 数》的项目和功能配置进行验收(如本合同要求与《制证机配置参数》要求不一致，以本合同要求为准)，同时应配合乙方提供的施工证管理系统进行测试和验收，并双方进行书面签字确认。如在验收过程中发现乙方提供的制证机不符合以上验收标准或部分项目、功能出现缺失或者不能正常使用、制证机不能有效正常制证或制证机与制证系统测试不能正常配合使用的情况，甲方有权拒收并要求乙方在7个工作日内整改，如乙方在限期拒绝提供、未提供或提供仍然不符合要求的次数超过3次，甲方有权解除合同且不承担违约责任，乙方应返还已收取的全部费用并按本制证机采购总金额30%向甲方支付违约金。甲方的验收不免除乙方按合同或法律应承担的任何产品质量责任或义务。

4、乙方的施工证管理系统应与提供的制证机进行测试后验收，测试通过后由乙方书面通知甲方进行验收，甲方应在收到乙方书面通知后5个工作日组织甲方相关人员进行项目验收(验收标准具体见附件二:项目验收标准)，并进行书面签字确认验收合格。如测试不通过，乙方应自行查找原因，确定整改方案并按甲方要求的时间内完成整改。乙方需明确在通过甲方验收后需要保证整体设备运行2个月无异常情况才能满足付款条件并获得甲方的最终验收，如运行2个月内出现异常情况，乙方应按照第六条第五款要求进行处理。

5、乙方交付的项目经甲方验收过程中发现，由于乙方原因导致不符合验收标准(具体见附件二:项目验收标准)的，乙方应当在甲方提出要求的5天内予以整改。如乙方对验收结果有异议，可在5天内提出，并积极与甲方进行验收异议事宜的沟通:如双方经2次以上协商未果的，可由甲方选择具有相关资质的第三方按照该项目约定的标准验收，因此产生的相关费用及额外费用由乙方自行承担。如乙方整改超过3次仍不能符合验收标准的，甲方有权单方解除本合同，并进行项目消算，自解除通知发出当日乙方须返还其所收的款项并按本制证系统采购总金额30%向甲方支付违约金，甲方归还乙方的软件产品，甲方因此而遭受损失或项目因此严重逾期时，有权要求乙方赔偿损失。

6、由于任何方未履行其责任义务导致的项目拖延，守约方不承担相应责任，同时违约方应该赔偿由于项目延期导致的守约方的损失。

7、系统整体功能符合甲方所描述的系统的要求，应达到正确性、效率、安全性、可靠性、开放性、实用性等的技术指标。

8、本合同涉及项目验收合格后，乙方交付给甲方项目软件的所有权和知识产权归属甲方所有，交付给甲方的设备所有权归甲方有所，甲方有权自行使用及处置。

第七条维护及质保服务

一、施工证管理系统维护期

1、时间响应:乙方的软件维护期为x个月(自甲方验收合格之日开始起算)，维护期内，乙方将无偿提供7*24小时的电话服务支持和远程网络支持:如乙方电话服务支持以及远程网络支持不能解决甲方的问题，乙方应当在接到甲方通知后24个小时内派技术人员全甲方现场予以解决.

2、维护期内如乙方息于履行维护义务，在甲方书面通知乙方三个工作日内仍不履行维护义务或履行维护义务不充分，甲方有权另行委派第三方予以解决，由此产生的费用由乙方承担(原则上不高于乙方维护费用的1. 5倍)甲方有权在合同款中直接抵扣，不足抵扣的，由乙方补足:

3、乙方联系人:xxx，电话: xxx   如上述乙方提供的联系人及联系方式发生变动，乙方应在变动当天及时书面通知甲方，以便甲方做相应告知及调整，否则乙方应承担此产生的不利后果。

4、对质量缺陷有争议的，甲、丙双方均可委托甲方所在地权威部门(中心)进行鉴定，如经鉴定属于乙方责任，则所有鉴定费用由乙方承担，乙方仍应维续履行更换或维修义务，同时应就延迟更换或维修向甲方承担违约责任，每迟延一一日， 乙方向甲方支付合同暂定总价款0. 5%的违约金，并赔偿甲方所有损失。

5、因合同解除而导致乙方中途停止供货的，对合同解除前所供的货物，乙方仍应按照原合同中质量保修责任条款之约定承担质量保修责任。

第八条保密约定

1、对于乙方在履行本合同过程中所获悉的甲方的有关资料、技术、商业信息及具体操作流程或其他秘密性信息等商业信息，乙方应当严格保密，未经甲方书面同意，不得向第三方透露、不得为任何本协议以外的目的使用，否则视为乙方违约，甲方有权追究违约方法律责任:

2、上述保密责任的期限为自本合同签订之日起至保密信息的权利人同意将保密信息作为公众可以知悉的普通信息之日止。上述保密责任不因本合同的变更、中止、解除、终止或无效而免除。

3、系统后台管理所有数据为甲方保密信息且为甲方所有，未经甲方书面同意，不得向任何入透露、不得为任何本协议以外的目的使用，否则视为乙方违约，甲方有权要求违约方支付本其项目总费用30%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，违约方应额外补足。

4、乙方承担保密约定的违约责任，不免除其继续保密义务。

第九条权利瑕疵担保

1.乙方应就交付的产品，保证甲方免受任何第三方主张任何权利:

2、如第三人对合同标的物主张所有权或知识产权的侵权损害赔偿请求且事实成立，乙方应赔偿因此给甲方造成的所有损失，此外甲方有权解除合同，与违约方就项目进行清算，违约方返还已收取的全部费用并收回已交付的产品。

3、在合同履行过程中，甲方有确切证据证明第三方可能就合同标的物主张权利的，甲方有权解除本合同并要求乙方返还收取的全部费用，因此造成甲方遭受损失的，甲方有权要求违约方赔偿。

4、因第三方对甲方主张权利而发生的纠纷，违约方应承担相应的法律责任和诉讼费用、律师费用、及甲方为解决纠纷而发生的全部费用以及由此给甲方造成的经济损失。

5、系统的编译代码、系统软件的所有权和知识产权归属甲方所有，未经甲方书面许可，乙方不得复制、传播、出售或者许可他人使用已向甲方交付的系统。

6、乙方如违反第九条内容需承担违约责任并向甲方支付其项目采购金额的30%的违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，违约方应额外补足。

第十条争议解决

1、在合同履行过程中发生争议，应当协商解决。协商解决不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院起诉。

2、因违约追讨债务、诉讼争议产生的一切费用包括但不限于律师费、诉讼费、公告费、保全费、误工费、出差旅费等一切由违约方或败诉方承担。

第十一条违约责任

1、合同双方中一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其返还已收取的费用并承担违约责任支付对应违约方的采购金额总額的30%的违约金。

2、甲方无故或故意不支付价款或者报酬的，乙方可以要求其支付价款或者报酬。如甲方未采取任何行动或者答复的，从逾期支付的第10日起计，每逾期一日，应当向乙方支付应付而未付金额万分之五违约金，该项违约金总额以应付而未付款总额的5%为限。

3、乙方逾期交付服务成果或设备的，应从逾期之日起每日按对应违约方的采购金额总额的5%比例向甲方支付违约金:逾期满10日时，甲方有权终止合同且不承担违约责任，甲方有权要求违约方返还已收全部款项，除此之外，违约方还须按对应采购金额总额的30%向甲方支付违约金井承担由此给甲方造成的经济损失。

4、乙方提供的服务不符合合同约定的，甲方有权要求乙方整改，乙方应当在接到通知后立即整改。如经过整改超过3次仍不符合本台同的约定的，甲方有权解除本合同，要求乙方返还已收取的费用，并要求乙方支付对应采购金额总额30%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应额外补足。

5、除出现本合同约定情况外，任何方擅自单方解除合同或终止服务的，守约方有权要求违约方支付对应违约方的采购金额总额的30%的违约金，如违约方已收取守约方费用的，守约方有权要求违约方返还全部费用。违约金不足以赔偿守约方损失的，违约方应另外向守约方补足。

6、未经甲方书面同意，乙方将部分或者全部转让其应履行的合同项下义务的，甲方除不支付服务费用外，有权要求乙方支付施工证管理系统采购总金额的30%的违约金。

7、乙方未经甲方书面同意将其在合同中的任何义务全部、部分转让给第三人或将货物委托本合同约定品牌生产商以外的生产商贴牌生产的，甲方除不支付服务费用外，有权要求违约方支付制证机采购总金额30%的违约金。

8、本合同签订后，丙方不按本合同约定的价格向甲方供货或有其他违反本合同行为致使合同目的不能实现的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方全额返还甲方已支付合同款，并承担制证机采购总价30%的违约金责任。

9、本合同签订后，甲方无法定或约定理由提出解除合同，或以自己的行为表明解除合同的，甲方应向乙方支付对应采购金额总额的30%作为违约金，并赔偿乙方因此所受的损失。

第十二条不可抗力

1、任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后24小时内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或三方方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约

第十三条合同的签订与生效

- 本合同甲、乙双方签字且盖章后生效。

- 本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

2、本合同附件作为本合同有效组成部分，与合同正文具有同等法律效力。本合同未约定内容以附件为准，附件约定与本合同约定有差异的，以本合同约定为准。

3、未尽事宜，可以以补充协议或其它书面形式另行约定。

| 甲方（公章）：深圳会展中心管理有限责任公司 甲方代表： 联系电话： | 乙方（公章）： 乙方代表： 联系电话： |
| --- | --- |

- 第五部分：参考附件

- 附件1：报名回函

关于确认参加_________________项目投标的回函

深圳会展中心管理有限责任公司：

我公司符合_________________项目的资质条件及项目要求，确定按时、按要求提交本项目投标文件。

联 系 人：                （必须为本项目的授权代表）

手机号码：

办公电话：                （固定电话）

电子邮箱：                （所有往来文件需通过此邮箱收发）

投标人名称及盖章：_________________________

日期：________年__ 月__ 日

注：1.本件电子档及盖章后的扫描件按要求上传至指定地址；

2.上述内容均为必填项，必须按要求如实、完整填报，印章清晰；否则，报名无效。

- 附件2：投标函

投标函

致：（招标人名称)

1、在研究了你方提供的招标文件及澄清或修改文件后，我方愿意按投标报价一览表投标总价投标、服务期和服务要求提供服务，并履行招标文件及合同协议书中的责任和义务。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括澄清或修改文件（如有）以及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、本投标有效期为投标截止日起 120 日历日，我方保证在投标有效期内严格遵守本投标函的各项承诺。在此期限届满之前，本投标函将对我方具有约束力，并随时接受中标。

4、我方同意按照你方的要求提供与本投标有关的一切数据或资料，完全理解你方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。同时也理解，你方不负担我方的任何投标费用。

5、如果我方中标，我方保证按照招标文件规定的期限要求履行提供服务及有关责任和义务。

6、在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方发出的中标通知书，将构成你我双方共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7、随同本投标函，我方缴纳符合招标文件要求的投标保证金（如有）。如果我方存在以下任何一种行为时，你方有权不予退还投标保证金，取消我方中标资格，另选中标单位，给你方造成的损失超过我方投标保证金的，你方还有权要求我方对超过部分进行赔偿：

（1）投标截止时间后，我方在投标有效期内撤回或修改投标文件；或

（2）我方在接到中标通知书后放弃中标；或

（3）我方自中标通知书发出之日起 30 天内拒绝按照你方指定的时间和地点签订合同及附件；或

（4）我方未能按招标文件要求提交足额履约担保；或

（5）我方在签订合同时提出你方不能接受的附加条件或者更改合同实质性内容的；或

（6）我方资质证书被暂扣或吊销，但仍参与投标的；或

（7）我方有法律法规或招标文件中规定的可以不予退还投标保证金的其他行为。

8、与本投标有关的一切正式往来通讯请发往：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

投标人（名称及盖章）：

投标人地址：

电话：

电子邮箱：

邮政编码：

日期：      年   月   日

- 附件3：投标一览表

投标一览表

项目名称：                                                        单位：人民币元

| 税前总金额 （净价） | 税率 | 税额 | 含税总金额 | 工期/服务期（自然日） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人备注： |  |  |  |  |

说明：表中安全管理员（资质证书）项为选填项，根据具体项目要求填写。

投标人代表签字：

投标人名称及盖章：

日期：_______年____月___日

- 附件4：考察证明（本项目不适用）

现场考察证明

投标人（                            ）：

已于202*年*月   日参加了招标人（深圳会展中心管理有限责任公司）关于*项目的现场考察，详细听取了招标人的讲解和要求，已经知晓招标人本次项目的所有内容以及技术要求等。

招标人现场踏勘联系人签字：

日期：        年   月   日

- 附件5：技术服务响应/偏离表

技术服务响应/偏离表

投标人名称：

| 序号 | 招标文件技术服务 | 投标人响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 技术服务明细 | 响应内容 | 有/无 偏离 | 说明 |

填报说明：

1.本表中的《招标文件技术服务》来自于招标文件的《项目要求及数量》中的“技术服务要求”，投标人须逐条填写在本表中，并对《投标人响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须投标人填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《技术服务明细》内容，将会导致该投标文件不能通过符合性检查。

3.《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”。 响应结果优于（或高于）本项目需求的（即正偏离），仍须如实填写“无”，可在《说明》栏中作出具体说明。“不可偏离项”响应内容为“有”的，视同偏离本项目要求，该投标文件不能通过符合性检查。

投标人代表签字：

投标人名称及盖章：

日期：_______年____月___日

- 附件6：商务条款响应/偏离表

商务条款响应/偏离表

投标人名称：

| 序号 | 招标文件商务要求 |  | 投标人响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 商务要求明细 | 响应内容 | 有/无 偏离 | 说明 |

填报说明：

1.本表中的《招标文件商务要求》来自于招标文件的《项目要求及数量》中的“商务要求”，投标人须逐条填写在本表中，并对《投标人响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须投标人填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《商务要求明细》内容，将会导致该投标文件不能通过符合性检查。

3.《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”， 响应结果优于（或高于）本项目需求的（即正偏离），仍须如实填写“无”，可在《说明》栏中作出具体说明。“不可偏离项”响应内容为“有”的，视同偏离本项目要求，该投标文件不能通过符合性检查。

投标人代表签字：

投标人名称及盖章：

日期：________年____月____日

- 附件7：报价一览表（货物）（本项目不适用）

报价一览表（货物）

项目名称：                     ____________________   __

交货地点：                         交货期：

币种：人民币         税率：         %           单位：元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 制造商 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

  - 投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 投标人使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

  - 表中“名称”为构成总价的各分项名称，如分项名称不涉及制造商、型号及产地信息等可打“—”。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

投标人名称及盖章：

报价日期：_________年____月____日

- 附件8：报价一览表（服务）

报价一览表（服务）

项目名称：

币种：人民币         税率：         %          单位：元

| 序号 | 名称 | 内容描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

  - 投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 投标人使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

投标人名称及盖章：

报价日期：_______年____月____日

- 附件9：报价一览表（工程）（本项目不适用）

报价一览表（工程）

工程名称：                     ____________________   __

币种：人民币         税率：         %           单位：元

| 序号 | 分项项目名称 | 工期 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 小计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

  - 投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 投标人使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

  - 请注意正确填写“工期”，以确保报价单工期与工期响应文件的一致性。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

报价日期：_______年____月____日

- 附件10：法定代表人证明书

法定代表人证明书

投标人名称：

投标人地址：

营业执照号码：                      ，经济性质：             ，

姓名：           ，性别：     ，年龄：       ，职务：        ，

系                                      的法定代表人。

特此证明

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

投标人名称及盖章：

日    期：       年   月   日

法人身份证复印件（正面）

法人身份证复印件（反面）

- 附件11：法人授权委托证明书

法人授权委托证明书

本授权书声明：我           （姓名）系

（投标人名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的            （姓名）为我公司参与本项目公开招标的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认，并全权代表我参与本项目所有公开招标过程。本委托书有效期截至        年    月    日。

代理人无转委托权，特此委托。

附：

代理人：            ，性别：          ，年龄：          ，

身份证号码：                         ，职务：           ，

投标人法定代表人：                        （签字或盖章）

投标人名称及盖章：

授权委托日期：       年   月   日

说明：1.委托书内容必须填写真实、清楚，涂改无效。

2.委托书不得转让、买卖。

3.将此委托书提交对方作为合同附件。

- 附件12：经营业绩一览表

经营业绩一览表

致：（招标人）

我方根据贵公司招标文件要求提供    年    月    日至投标截止时间（拟投服务名称）真实的业绩资料，证明合同附后，清单如下：

| 序号 | 合同签订时间 | 项目名称 | 金额 | 工期（或服务期） | 业主单位 | 服务/施工地点 | 详见页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1.此表格式如不合适，投标人可自行调整。

2.投标人根据招标文件业绩部分资格要求及评分标准仔细填写，并填写页码，以供评标委员会查验；

3.上述业绩必须为真实有效，如发现业绩不符，将取消相应资格；

4.证明材料须附在本表后即可。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

投标人名称及盖章：

日期：       年   月   日

- 附件13：售后服务承诺书（质量保证服务承诺书）

售后服务承诺书（质量保证服务承诺书）

主要内容应包括但不仅限于如下内容：

（注：投标人可根据项目需求及承诺书具体内容自行调整相关格式）

- 售后服务内容及范围（含保修服务）；

- 售后服务人员安排及联系方式；

- 应急响应时间安排；

- 维修服务收费标准；

- 主要零配件价格；

- 其它服务承诺。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

投标人名称及盖章：

日期：        年    月    日

- 附件14：履约情况及社会信誉承诺书

履约情况及社会信誉承诺书

致：                        （招标人）

我司郑重承诺：

- （投标人名称）在最近三年内（       年   月   日至报名截止时间）没有处于被责令停业，或财产被接管、冻结、破产状态；没有骗取中标或严重违约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，没有重大质量问题。

- （投标人名称）及法定代表人在最近三年内（       年   月   日至报名截止时间）没有行贿犯罪记录。

- （投标人名称）自       年   月   日至报名截止时间，提供的服务在中国大陆地区项目中无重大安全事故。

以上承诺如有虚假，你方有权取消我方中选资格，我方同意给你方造成的损失予以赔偿。

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：         年   月   日

- 附件15：投标文件密码单

_________________________________项目

投标文件密码单

本项目投标文件解密密码为：______________________________。

【特别注意】

- 密码区分大小写，且不得使用易与数字混淆的I、l、O（或o）等字母。

- 本单请严格按招标文件要求的时间和方式提交（切勿同投标文件一起提交）。