竞争性谈判

邀请通知书

项目名称：深圳会展中心六楼钢楼梯除锈翻新工程

深圳会展中心管理有限责任公司

二O一六年十月

目   录

第一部分：竞谈项目要求	2

一、 单位名称	2

二、 单位地址	2

三、 项目名称	2

四、 项目介绍	2

五、 实施地点	2

六、 项目要求及数量	2

第二部分：谈判流程	5

七、 谈判流程	5

第三部分：评审办法	6

八、 评审办法：	6

（一）	符合性检查	6

（二）	综合评议指标表	6

第四部分：响应文件说明	8

九、 被邀请供应商参评时应递交的报价清单和响应文件	8

第五部分：谈判其他说明项	9

十、 谈判日期及地点	9

十一、 联系人与联系方式	9

十二、 结果通知	9

第六部分：参考附件	10

附件1：考察证明	10

附件2：技术规格响应/偏离表	11

附件3:商务条款响应/偏离表	12

附件4. 报价一览表（工程）	13

附件5：法定代表人证明书	14

附件6：法人授权委托证明书	15

附件7：售后服务承诺书	16

# 第一部分：竞谈项目要求

## 单位名称

深圳会展中心管理有限责任公司（以下简称“甲方”）

## 单位地址

深圳市福田区福华三路 深圳会展中心

## 项目名称

深圳会展中心六楼钢楼梯除锈翻新工程

## 项目介绍

位于展馆六楼郁金香厅南侧室外的钢楼梯，由于原设计没有考虑排水设施，雨天休息平台会产生大量积水，长期积水导致下方金属结构锈蚀严重影响展馆美观且存在一定安全隐患。为彻底消除安全隐患、美化展馆环境，需对钢楼梯进行改造，现甲方拟采用“竞争性谈判”的方式，选定该项目合作单位，项目具体要求及数量详见本通知书第六项。

## 实施地点

深圳会展中心

## 项目要求及数量

| 序号 | 项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一、商务需求 |
| 1.1 | 资质要求与业绩 | 1.参加单位应为中华人民共和国境内注册且合法运作的企业（企业营业执照经营期限处于有效期内，2015年度在经营所在地工商管理部门网上成功提交年报并公示），在法律上和财务上独立，须提供营业执照及税务登记证复印件，三证合一的仅需提供营业执照复印件，复印件加盖公章。 2.参加单位注册资金人民币100万元（含100万）以上，如新版营业执照上无注册资金信息，须提供工商管理部门网上体现基本信息以及许可经营信息的网页查询截图（打印件加盖公章）。 3.参加单位应具备建筑装饰三级以上（含三级）资质。（提供有效资质证明文件复印件并加盖公章）。 4.参加单位应提供2015年至今相关装饰业绩资料（提供至少3项合同金额不低于50万元（含50万）的建筑或市政类项目合同复印件并加盖公章）。 5. 参加本项目竞争性谈判的代表，必须是参加单位的法定代表人或持有法定代表人亲自签署的法人授权委托证明书的该单位员工。（提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书，如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件）。（身份证原件备查，各类证明书需加盖公章）。 | 不可偏离 |
| 1.2 | 报价要求 | 1.本项目招标控制金额为人民币28.5万元（含28.5万元），参加单位的投标报价不可高于控制金额，否则投标作废标处理。 2.本项目报价以人民币为结算币种，报价为包干价，包含材料费、施工费、施工措施项目费、规费、运输费、装卸费、垃圾清理费用、售后服务费等所有费用及其税金。需提供分部分项报价。 3.本次投标的费用由参加单位自理。 | 不可 偏离 |
| 1.3 | 费用 及 支付 | 1.工程验收合格后，采购人按合同总金额向中选人一次性支付合同总金额的95%，余下5%作为工程质保金，质保期满，如中选单位已按承诺完成保修服务，且产品不存在重大质量问题，经验收后可支付该质保金。 2.有关合同价格详细事宜以合同条款为准。 3.本项目为包干价，包含为完成工程所需的所有费用。 |  |
| 1.4 | 工期 要求 | 本工程控制合同工期为30日历日，如遇不可抗拒或因配合采购人经营造成的工期延误，经采购人签字确认可顺延合同工期。否则每延时一天采购人将按照中选价１％的标准扣除相应违约金。 | 不可偏离 |
| 1.5 | 现场 考察 | 为给各施工单位充足的设计时间，拟定于2016年10月20日上午10:00 邀请参评单位人员察看现场并讲解需求。参加单位察看现场须由甲方管理人员签字确认，投标时将《现场考察证明》附于响应文件中。参加单位应自行承担不参与现场考察带来的一切后果。《现场考察证明》见附件。联系人：赵工，电话：82848670/13826522075。 | 不可偏离 |
| 二、技术需求 |
| 2.1 | 工程概述 | 本次涉及会展中心六楼钢楼梯的除锈翻新、石材拆除铺贴、排水管道的制作安装。 | 不可偏离 |
| 2.2 | 需提供的内容 | 根据工程要求及现场情况提交《施工方案》，包括但不限于材料选择、施工工艺、施工组织设计、施工安全措施、质量保障措施、进度计划、现场施工管理、环境污染控制等。 2.《质量保修服务承诺书》，包括但不限于质量保修期内出现质量问题的保修承诺，提交免费保修年限承诺。 | 不可 偏离 |
| 2.3 | 工程施工及工艺要求 | 1.拆除原有楼梯石材，将原有楼梯踏步、休息平台、以及阳台石材全部拆除，碎石需清运至政府指定的垃圾填埋场。面积为300平米 （含楼梯踏步、休息平台和阳台面积）。 2.在原有阳台安装排水管道，管径为DN65，每3米设置排水地漏一个，安装不锈钢排水地漏，共计安装8个排水地漏，安装PVC排水管道共60米，管道吊架需在原阳台结构上焊接，施工时涉及高空、用电等要求的必须按照国家或采购人等要求进行。 3.对原有结构面进行锈蚀打磨，打磨清理后滚刷佐敦环氧富锌底漆两道，厚度80μm；油漆干透后铺设高分子自粘胶膜，厚度1.2mm防水卷材，面积为300平米。 4.铺设面层为花刚岩石石材厚度材质以现场查勘实物为准，材质和工艺必须与原有一致，铺设后的花刚岩石与钢结构缝隙需使用结构胶进行封口。面积为300平米，踏步石材需根据现场进行定制切割。 5.会展中心为经营性场所，所有施工应避开经营时间，待经营活动结束后方开继续施工。 6.由于该项目位于会展中心六楼，材料上下均需使用会展中心电梯运输，但施工单位应保护好电梯，由于运输材料造成电梯碰撞损坏的由中选单位负责。 7. 中选单位应注重现场的文明施工，对施工区域的施工垃圾自行清除，不得乱堆乱放，施工现场亦不得用于垃圾堆放。 8.中选单位应对现场施工作业人员的安全负全部责任，对所有违章作业现象应予以制止，采购人有权制止现场违规作业现象。 9.中选单位在施工时必须注意成品保护，采取有效的措施保障施工现场的安全、维护，如因未进行保护造成成品损坏、人员伤害的由中选单位负责。采购人不承担任何责任。 | 不可偏离 |
| 2.4 | 验收要求 | 工程完工后，中选单位应及时提出验收申请，经采购人组织相关使用部门进行现场验收。 | 不可偏离 |
| 2.5 | 项目经理 | 需设置现场施工的项目经理、安全管理负责人，提供该人员的姓名、电话、职务及身份证复印件（原件备查）、所获得资质证书等信息，并加盖参加单位公章。拟投入本项目的项目经理未经采购人同意不得随意更换。 | 不可偏离 |
| 2.6 | 工程 保修 服务 | 1.本工程质量保修期最低为贰年，期间由于工程施工或使用本身质量问题造成的损坏应由中选人免费维修更换，采购人不再支付二次费用。 2.前款为最低保修期要求，最终以《质量保修服务承诺书》提交的免费保修年限承诺为准。 | 不可偏离 |

# 第二部分：谈判流程

## 谈判流程

1、谈判小组推选组长主持谈判；

2、响应文件的完整性检验和参加单位基本情况的符合性审查；

3、商务及技术需求响应性评定；

4、参加单位按抽签顺序作项目的讲解和演示，限时10分钟；

5、参加单位现场回答谈判小组成员的提问，限时10分钟；

6、参加单位提供最后一次报价；

7、谈判小组成员采用有记名投票方式按综合评议指标评分；

8、综合评分的计算和排序；

9、本项目采购第一候选供应商、备选供应商的确定及“谈判报告”的出具。

# 第三部分：评审办法

## 评审办法：

首先对各参加单位进行符合性审查。对通过符合性审查的单位，采用100分制综合评分法进行评分。

### 符合性检查

| 评议项目 | 评议标准 |
| --- | --- |
| 响应文件 | 参加单位提交的响应文件是否按要求编制目录、密封及标注，是否1个正本，1个副本；参加单位必须提供由法人代表或其书面授权人签署并加盖参加单位公章的响应文件。 |
| 法人授权书 | 是否提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书，如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件。（身份证原件备查，各类证明书需加盖公章）。 |
| 资格证明文件 | 参加单位是否提供以下证明文件： 1.参加单位应为中华人民共和国境内注册且合法运作的企业（企业营业执照经营期限处于有效期内，2015年度在经营所在地工商管理部门网上成功提交年报并公示），在法律上和财务上独立，须提供营业执照及税务登记证复印件，三证合一的仅需提供营业执照复印件，复印件加盖公章。 2.参加单位注册资金人民币100万元（含100万）以上，如新版营业执照上无注册资金信息，须提供工商管理部门网上体现基本信息以及许可经营信息的网页查询截图（打印件加盖公章）。 3.参加单位应具备建筑装饰三级以上（含三级）资质。（提供有效资质证明文件复印件并加盖公章）。 4.参加单位应提供2015年至今相关装饰业绩资料（提供至少3项合同金额不低于50万元（含50万）的建筑或市政类项目合同复印件并加盖公章）。 |
| 注册资金 | 注册资金是否为人民币100万元（含）以上。如新版营业执照上无注册资金信息，须提供工商管理部门网上体现基本信息以及许可经营信息的网页查询截图（打印件加盖公章）。 |
| 控制金额 | 总金额是否超过28.5万元。 |

### 综合评议指标表

| 评议内容 | 评议标准及权重 |
| --- | --- |
| 商务评议 | 20 | 根据各参评单位的各项资质条件、信誉、企业实力、等综合比较，得0-15分。 根据参加单位提供过往业绩总金额越高证明企业施工经验越丰富，得分越高，得0-5分。 |
| 技术评议 | 30 | 根据各参评单位提交的施工方案综合比较：工程量、设备、材料的技术性能、施工进度计划、主要技术组织措施、项目经理及施工人员等，方案越优得分越高。 |
| 服务承诺 | 10 | 根据各参评单位提供的服务计划等综合比较。质保时间在满足贰年的基础上，超过时间越长得分越高；服务方案越完善得分越高。 |
| 价格评议 | 40 | 以所有满足招标文件要求参加单位报价的平均价定为基准价，投标报价最接近平均价的参加单位价格分最高。（价格分保留至小数点后两位） 价格分=（1-¦投标报价-基准价¦÷ 基准价）×价格权重 |

算术错误将按以下方法更正（次序排先者优先）：

1、若分项报价与总价不一致，以总价为准。

2、若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。

如果参加单位不接受以上对其错误的更正，甲方将拒绝其参加谈判。

供应商在参加本项目谈判时，无需交纳谈判保证金，如有意参与本项目谈判，请在谈判开始前1天以书面形式通知深圳会展中心，甲方只接受书面申请的单位参加谈判。

供应商在领取“邀请通知书”后至谈判开始前2天如对“邀请通知书”有疑问，请以书面形式（加盖单位公章）向深圳会展中心提出，深圳会展中心视情况给予电话或书面解答；供应商在上述时间未提出疑问的，深圳会展中心视为该供应商完全理解并接受了“邀请通知书”所有内容，并不再对“邀请通知书”提出任何质疑。

谈判截止期前的任何时候，无论出于何种原因，深圳会展中心可主动地或在解答参加单位提出的澄清问题时对“邀请通知书”进行修改，并有权对谈判日期进行调整。

“邀请通知书”的修改将以书面形式通知所有领取“邀请通知书”的单位，并对其具有约束力。被邀请的供应商在收到上述通知后，应立即向深圳会展中心回函确认。如无回函确认，产生的后果由被邀请的供应商自负。联系方式详见本通知书第十二项。

# 第四部分：响应文件说明

## 被邀请供应商参评时应递交的报价清单和响应文件

按第六项要求提供商务、技术条款响应/偏离表，报价清单和响应文件分开，分别装袋密封，并在密封袋上清晰标注；响应文件要求编制目录，装订成册，一式两份(一个正本，一个副本,亦应清晰标注)。

谈判响应文件目录（相关资料应包含但不仅限于以下内容）：

  - 公司情况一览表；

  - 企业营业执照副本复印件、税务登记证复印件（加盖参加单位公章）；

  - 注册资金证明文件（可提供体现基本信息、注册资金信息、以及许可经营信息的工商管理部门网页查询截图，打印件加盖公章）；

  - 法定代表人证明书（加盖公章）；

  - 法人授权委托证明书（加盖公章）（如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件，身份证原件备查）；

  - 商务条款响应/偏离表；

  - 技术条款响应/偏离表；

  - 项目报价一览表（加盖公章）；

  - 业绩一览表及合同关键页复印件（加盖公章）；

  - 施工方案；

  - 资质证明文件（加盖公章）；

  - 售后服务承诺书；

  - 现场考察证明；

  - 项目团队成员简介及认证资格证书复印件（加盖公章）（根据项目需求提供）；

  - 《质量保修服务承诺书》。

# 第五部分：谈判其他说明项

## 谈判日期及地点

2016年10月26日14：30开始，深圳会展中心310会议室，届时请各参加单位带齐报价清单和响应文件准时参与。

## 联系人与联系方式

联系人:刘徐华       电话：82848826      传真：82848694

## 结果通知

本项目供应商谈判结果的知会方式, 以深圳会展中心的“供应商中选通知书”为准；未得到确认的, 敬请谅解。

深圳会展中心管理有限责任公司

二○一六年十月十三日

# 第六部分：参考附件

## 附件1：考察证明

现场考察证明

乙方（                            ）：

已于2016年10月20日参加了甲方（深圳会展中心管理有限责任公司）关于深圳会展中心六楼钢楼梯除锈翻新工程的现场考察，详细听取了甲方的讲解和要求，已经知晓甲方本次项目的所有内容以及技术要求等。

甲方管理人员签字：

2016年  月  日

## 附件2：技术规格响应/偏离表

技术规格响应/偏离表

参加单位名称：

| 序号 | 招标文件技术规格 | 参加单位响应 |
| --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 技术规格明细 | 响应内容 | 有/无 偏离 | 说明 |

填报说明：

1.本表中的《招标文件技术规格》来自于竞争性谈判邀请通知书的第六项《项目要求及数量》中的“技术要求”，参加单位须逐条填写在本表中，并对《参加单位响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须参加单位填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《技术规格明细》内容，将会导致该投标不能通过符合性检查。

3.《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”，填“有”的可以在其后《说明》栏中作出说明。

参加单位代表签字:

单位盖章：

## 附件3:商务条款响应/偏离表

商务条款响应/偏离表

参加单位名称：

| 序号 | 招标文件商务要求 | 参加单位响应 |
| --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 商务要求明细 | 响应内容 | 有/无 偏离 | 说明 |

填报说明：

1.本表中的《招标文件商务要求》来自于竞争性谈判邀请通知书的第六项《项目要求及数量》中的“商务要求”，参加单位须逐条填写在本表中，并对《参加单位响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须参加单位填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《商务要求明细》内容，将会导致该投标不能通过符合性检查。

3.《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”，填“有”的可以在其后《说明》栏中作出说明。

参加单位代表签字:

单位盖章：

## 附件4. 报价一览表（工程）

报  价  一  览  表（工程）

参加单位名称：

工程项目名称：

报价单位：（人民币）万元。                 税率：                。

| 序号 | 分项项目名称 | 工期 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（含税） | 总价 （含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（项目总价）： |  |  |

注：1、参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

2、参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

3、如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

单位盖章：

## 附件5：法定代表人证明书

法定代表人证明书

参加单位名称：

参加单位地址：

营业执照号码：                       经济性质：

姓名：            性别：        年龄：          职务：

系                                      的法定代表人。

特此证明

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

参加单位：                               （盖章）

日  期：          年           月          日

## 附件6：法人授权委托证明书

法人授权委托证明书

本授权书声明：我           （姓名）系

（参加单位名称）的法定代表人，现授权委托                    （单位名称）的            （姓名）为我公司参与本项目竞争性谈判的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认，并全权代表我参与本项目所有竞争性谈判过程。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：            性别：            年龄：

身份证号码：                          职务：

参加单位名称：                                  （盖章）

参加单位法定代表人：                              （签字或盖章）

授权委托日期：            年          月         日

## 附件7：售后服务承诺书

售后服务承诺书（注：此格式如不合适，参加单位可自行提供。）

主要内容应包括：

- 售后服务内容及范围（含保修服务）；

- 售后服务人员安排及联系方式；

- 应急响应时间安排；

- 维修服务收费标准；

- 主要零配件价格；

- 其它服务承诺。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

单位盖章：